Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 15.01.2019 | № | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» за 12 месяцев 2018 год |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384,), администрация 
МО "Светогорское городское поселение"

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 12 месяцев 2018 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» № 406 от 26.10.2015г 
(в ред. 02.03.2016 № 105, от 22.04.2016 №201, от 14.06.2016 № 316, от 17.08.2016 № 476, 
от 21.12.2016 № 734, от 27.12.2016 № 763, от 18.01.2017 № 38, от 21.03.2017 № 150, от 16. 05.2017г № 234, от 18.07.2017г № 375, от 24.10.2017г № 534, от 27.12.2017г № 648, 
от 01.03.2018 № 101 № 193, от 26.09.2018 № 453, № 505 от 19.10.2018, № 564 от 21.11.2018, № 645 от 19.12.2018, № 672 от 28.12.2018) (Приложение 1).

2.Утвердить отчет за 12 месяцев 2018 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2)

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
www. mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Ренжина

Глава администрации		С.В. Давыдов

.Исполнитель: Мишина Т.С.

Согласовано:  Андреева Л.А. Ковшарь Н.В., Захарова Н.Л.  Горюнова Г.Е.

Разослано: дело, ОГХ, СФ, СБУ, СЭР МЗ, официальный сайт.

Приложение № 1

к Постановлению

от «15» января 2019 года №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 12 месяцев 2018 года

(нарастающим итогом)

| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (руб.) План на 2018 год |  |  |  |  | Фактический объем финансирования (руб.) Факт за 12 месяцев 2018 Отчет |  |  |  |  |  |  |  | О Отчет о выполнении мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие | всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 Оказание поддержки молодым гражданам призванных нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении(строительстве) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по поддержке молодых граждан не проводились в связи с отсутствием претендентов. |  |
| 1.2 Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия не запланированы на 2018г. |  |
| 2.Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области; путем приобретения жилых помещений у застройщика пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.19; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2; пгт Лесогорский,ул. Горная д.7; пгт Лесогорский,ул. Горная д.8; пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.1; пгт Лесогорский,ул. Горная д.12; г. Светогорск, ул. Ленина д.8; г. Светогорск, ул. Московская д.23; г. Светогорск, ул. Московская д.14; пгт Лесогорский, ул. Октябрьская д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия не запланированы на 2018г |  |
| 3.Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Мероприятия не проводились |
| 4.Обследование технического состояния МКД | 115 000,00 |  | 0 | 115 000,00 | 0 | 115 000,00 | 0 |  | 0 |  | 115 000,00 |  |  |  | Проведены работы пор обследованию многоквартирного дома по адресу: пгт Лесогорский, ул. Садовая д.16 |  |
| 5. Ремонт общего имущества в МКД/ муниципального фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Ремонт общего имущества МКД/муниципального жилого фонда | 170 000,00 | 0,00 | 0 | 170 000,00 | 0 | 170 000,00 | 0 | 0 |  | 170 000,00 |  | 0 |  | Проведены мероприятия по восстановлению эксплуатационных качеств балконной плиты по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д.5, кв.11 |  |  |
| 5.2 Содержание, обслуживание муниципального жилищного фонда в соответствии со ст.153 ЖК РФ | 567 887,00 | 0 | 0 | 567 887,00 | 0 | 567 887,00 | 0 | 0 |  | 567 887,00 |  | 0 |  | Оплачены счета за предоставление жилищно- коммунальных услуг по ул. Садовая д.16: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2018 |  |  |
| 5.3 Уборка освободившегося муниципального жилищного фонда | 135 150,00 | 0 | 0 | 135 150,00 | 0 | 135 150,00 | 0 | 0 |  | 135 150,00 |  |  |  | вывоз мусора и вещей из освободившегося муниципального фонда |  |  |
| 6. Взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения | 4 480 481,00 | 0 | 0 | 4 480 481,00 | 0 | 4 480 481,00 | 0 | 0 |  | 4 480 481,00 |  | 0 |  | Оплачены взносы за капитальный ремонт общего имущества МКД: Январь, февраль, Март Апрель, Май, июнь июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2018г. |  |  |
| 7.Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир. | 1000,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 | 1000,00 | 0 | 0 |  | 1000,00 |  | 0 |  | Получение свидетельства на выморочное имущество |  |  |
| 8.Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда не менее 65 317,84 кв.м. | 112 846,00 | 0 | 0 | 112 846,00 | 0 | 112 846,00 | 0 | 0 |  | 112 846,00 |  | 0 |  | Оплачены услуги по начислению платы за наем. |  |  |
| Итого 2018 год | 5 582 364,00 | 0 | 0 | 5 582 364,00 |  | 5 582 362,95 | 0 | 0 |  | 5 582 362,95 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 – й квартал |  |  |  |  |  | 877 105,10 | 0 | 0 |  | 877 105,10 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 – й квартал |  |  |  |  |  | 1 299 384,69 |  |  |  | 1 299,384,69 |  |  |  |  |  |  |
| 3 – й квартал |  |  |  |  |  | 1 495 045,01 |  |  |  | 1 495 045,01 |  |  |  |  |  |  |
| 4 –й квартал |  |  |  |  |  | 5 582 362,95 |  |  |  | 5 582 362,95 |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению №20 от «15» января 2019 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Оказание поддержки молодым гражданам признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
| 1.1 Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении(строительстве) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | Отсутствие кандидатов в 2018 году на участие в подпрограмме «Жилье для молодежи» |
| 1.2 Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования | 0 | 0 | 0 | Отсутствие кандидатов в 2018 году на участие в подпрограмме |
| 2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области; путем приобретения жилых помещений у застройщика пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.19; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2; пгт Лесогорский, ул. Горная д.7; пгт Лесогорский, ул. Горная д.8; пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.1; пгт Лесогорский, ул. Горная д.12; г. Светогорск, ул. Ленина д.8; г. Светогорск, ул. Московская д.23; г. Светогорск, ул. Московская д.14; пгт Лесогорский, ул. Октябрьская д.14 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по переселению не запланированы |
| 3.Снос или реконструкция МКД признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 0 | 0 | 0 | работы по сносу аварийного фонда не запланированы |
| 4.Обследование технического состояния МКД | 2 | 2 | 2 | Выполнены работы по обследованию МКД по адресу: пгт Лесогорский, ул. Садовая д.16 получен технический отчет. По определению суда проведено обследование квартиры по адресу: пгт Лесогорский, ул. Садовая д.16, кв.21 |
| 5.Ремонт общего имущества в МКД/муниципального фонда | 1/100 | 1/100 | 1 | отремонтирована 1 балконная плита в муниципальной квартире по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д.5, кв.11 |
| 6.Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения. | 82 742,17 | 82 742,17 | январь 2018 -71619,90 кв.м февраль- 71334,39 кв.м март -71216,29 кв.м апрель -71122,09 кв.м май- 69 038,61 кв.м июнь-68476,55 кв.м июль 68 291,85 кв.м август 68 291,85 кв.м сентябрь 68 291,85 кв.м ноябрь 68 291,85 кв.м декабрь 68 291, кв.м | Ежемесячно оплачиваются взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения. |
| 7. Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир. | 2 | 2 | 2 | Заключено 2 договора мены квартир в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ленинградской области» |
| 8. Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилищного фонда | 65 317,84 | 65 317,84 | 65 317,84 | за 12 месяцев 2018 года оказаны услуги по сбору, и начислению платы за наем муниципального жилого фонда |

Пояснительная записка:

Показатели муниципальной программы достигнуты:

- Выполнены работы по обследованию МКД по адресу: пгт Лесогорский, ул. Садовая д.16 получен технический отчет.

-По определению суда проведено обследование квартиры по адресу: пгт Лесогорский, ул. Садовая д.16, кв.21;

- Отремонтирована 1 балконная плита в муниципальной квартире по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д.5, кв.11;

- Ежемесячно оплачиваются взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
за муниципальные жилые помещения;

-Заключено 2 договора мены квартир в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ленинградской области»;

-за 12 месяцев 2018 года оказаны услуги по сбору, и начислению платы за наем муниципального жилого фонда.

В 2018 году вносились изменения постановлениями №101 от 01.03.2018г, № 193 от 09.04.2018, № 453 
от 26.09.2018г, № 505 от 19.10.2018г, № 564 от 21.11.2018г, № 645 от 19.12.2018г, № 672 от 28.12.2018г.

На 2018 год запланировано 5 582 364,00 рублей и использовано 5 582 362,95 рублей.