Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 03.04.2019 | № | 158 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2019 года |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 10.10.2017г. № 524 (в редакции постановлений 
от 28.12.2017 № 656,  от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411, от 24.10.2018 № 507, от 19.12.2018 № 644, от 28.12.2018 № 666, от 12.03.2019 № 102), за 1 квартал 2019 года (приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     		                                                  С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Ренжин А.А.        Андреева Л.А.        Ковшарь  Н.В.         Горюнова Г.Е.        Захарова Н.Л.

Разослано.: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению №

от «3» апреля 2019 года №158

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»

за 1 квартал 2019 года

(нарастающим итогом)

тыс.руб

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2019 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 20 000,000 | 0 | 0 | 20 000,000 |  | 3 963,702 | 0 | 0 | 3 963,702 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО», ОУИ) | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |  | 293,200 | 0 | 0 | 293,200 |  | Услуги автовышки в количестве 32 м/часа, а/погрузчик 14 м/часа для демонтажа новогодней атрибутики. Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 8-ми уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 73 консолей. |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Содержание парка (вывоз мусора) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 766,700 | 0 | 0 | 766,700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Обустройство детской и спортивной площадок в городском парке г. Светогорска | 1 000,000 | 0 | 0 | 1 000,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 8 000,000 | 0 | 0 | 8 000,000 |  | 2 863,663 | 0 | 0 | 2 863,663 |  | Обслуживание ТП в количестве 30 штук. |
| Получение актов технологического присоединения | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Нанесение дорожной разметки | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6 604,027 | 0 | 4 857,250 | 1 746,777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Генераторная пгт Лесогорский (от ул. Генераторная до тупика) | 7 350,018 | 0 | 6 615,018 | 735,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от пересечения с ул. Пограничная до многоквартирного дома № 16 по ул. Гарькавого) в МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 3 429,326 | 0 | 3 084,326 | 345,000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рощинская г. Светогорска (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул. Ленина) | 1 541,323 | 0 | 1 318,100 | 223,223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от многоквартирного дома № 16 по ул. Гарькавого до пересечения с ул. Красноармейская) в МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района | 1 470,826 | 0 | 1 320,826 | 150,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |  | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 |  | Заключено 2 муниципальных контракта № 691 от 06.02.2019 и № 731 от 18.02.2019 на проверку сметной документации по ремонту дорог по ул. Генераторная пгт Лесогорский и ул. Рощинская, ул. Л. Толстого в г. Светогорске. |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение" | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Вырубка сухих деревьев | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| Содержание кладбищ | 300,000 |  |  | 300,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 54 782,220 |  | 17 195,520 | 37 586,700 |  | 7 179,565 | 0 | 0 | 7 179,565 |  |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 7 179,565 | 0 | 0 | 7 179,565 |  |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |