Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 13.01.2021 | № | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 2020 год |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", (в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 №200, от 30.07.2020 №377), администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 10.10.2017г. № 524 (в редакции постановлений 
от 28.12.2017 № 656,  от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411, от 24.10.2018 № 507, от 19.12.2018 № 644, от 28.12.2018 № 666, от 12.03.2019 № 102 от 03.06.2019 № 240, от 10.07.2019 № 309, от 29.08.2019 № 358, от 08.10.2019 № 409, от 27.11.2019 № 467, от 11.12.2019 № 483, от 23.12.2019 № 501, от 28.01.2020 № 33, от 23.04.2020 № 210, от 21.05.2020 № 247, от 02.07.2020 № 318, от 07.10.2020 № 482, от 21.10.2020 № 520, от 03.12.2020 №593, от 23.12.2020 №655), за 2020 год (приложение 1).

2. Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение» за 2020 год (приложение 2).

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации 							А.А. Ренжин

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: Андреева Л.А.	Ковшарь Н.В.	Горюнова Г.Е.	Пугачева Е.М.

Разослано.: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению

от «13» января 2021 года №16

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»

за 2020 год

(нарастающим итогом)

(рублей)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год | Объем финансирования Факт за 2020 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 12200000,00 | 0 | 0 | 12200000,00 | 0 | 12200000,00 | 0 | 0 | 12200000,00 | 0 | Проведены мероприятия по мех. уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. - в летний период: - профилирование проездов; - полив водой; - заливка битумом трещин дорожного полотна; - Покраска ограждений мостов; - -обслуживание 190 ед СОДД. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 200000,00 | 0 | 0 | 200000,00 | 0 | 200000,00 | 0 | 0 | 200000,00 | 0 | Закуплено цветочной рассады всего 8490 штук: Георгины 600 шт., Петуния ампельная 70 шт., Петуния 1 000 шт., Цинерария 3 500 шт., Сальвия 1000 шт., Бархатцы (Кармен) 820 шт., Бархатцы (Лимонная капля) 1 000 шт., Виола 500 шт. |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 217630,00 | 0 | 0 | 217630,00 | 0 | 217629,82 | 0 | 0 | 217629,82 | 0 | Высадка цветов в клумбы в количестве 8490 штук, услуги поливочной машины в количестве 2 м/часов. |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО», ОУИ) | 856730,00 | 0 | 0 | 856730,00 | 0 | 856730,00 | 0 | 0 | 856730,00 | 0 | Услуги а/погрузчика в количестве 88 м/часов для демонтажа новогодней атрибутики, монтажа-демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России» Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 12-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 60 консолей Дважды произведен демонтаж: : 90 флагов на опорах освещения, 1й флажной растяжки на опорах освещения, 1й флажной конструкции, 26-ти баннеров на опорах освещения, 2-х баннеров Услуги а/погрузчика в количестве 10 м/часов, автовышки в количестве 16,5 м/часов для монтажа новогодней атрибутики, Произведен монтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 115 елочных шаров; - 12-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; Произведено подключение 58 консолей |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 220000,00 | 0 | 0 | 220000,00 | 0 | 220000,00 | 0 | 0 | 220000,00 | 0 | Закуплены флаги на объемно-пространственную композицию в количестве 2 комплектов, закуплен 1 баннер «С Новым годом», 10 новогодних гирлянд, 10 консолей на опоры освещения. |
| Содержание парка (вывоз мусора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 65000,00 | 0 | 0 | 65000,00 | 0 | 65000,00 | 0 | 0 | 65000,00 | 0 | Выполнена обработка в 2 этапа- 20га. |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 400000,00 | 0 | 0 | 400000,00 | 0 | 400000,00 | 0 | 0 | 400000,00 | 0 | Выкошено газонов S=178900 м2 |
| Оборудование детской и спортивной площадок: -в городском парке г. Светогорска; - ул. Еловая в гп. Лесогорский. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 250000,00 | 0 | 0 | 250000,00 | 0 | 250000,00 | 0 | 0 | 250000,00 | 0 | Выполнен запуск и консервация (на зимний период) фонтана. |
| Разработка дизайн проектов г. Светогорск | 599000,00 | 0 | 0 | 599000,00 | 0 | 599000,00 | 0 | 0 | 599000,00 | 0 | оказаны услуги по разработке 2 дизайн – проектов: - на благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры по адресу: г. Светогорск, ул. Победы, д. 37, - на благоустройство прилегающей территории к зданию по ул. Советов, д. 7, гп. Лесогорский |
| Оформление паспорта, протокола на мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 8712500,00 | 0 | 0 | 8712500,00 | 0 | 8712500,00 | 0 | 0 | 8712500,00 | 0 | Обслуживание ТП в количестве 32 штук. |
| Получение актов технологического присоединения | 1000,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 | 1000,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 | Получены акты тех. присоединения на основании МК 05-013/2020 ПКП от 10.02.2020, по адресу: г. Светогорск, ул. Красноармейская, д.3 |
| Нанесение дорожной разметки | 360441 | 0 | 0 | 360441 | 0 | 360440,15 | 0 | 0 | 360440,15 | 0 | 1364 м2 |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 70000,00 | 0 | 0 | 70000,00 | 0 | 70000,00 | 0 | 0 | 70000,00 | 0 | Установлено новых знаков – 9 шт., заменено – 2 шт. |
| Разработка проектов наружного уличного освещения | 106758,00 | 0 | 0 | 106758,00 | 0 | 106758,00 | 0 | 0 | 106758,00 | 0 | Разработан проект на устройство наружного уличного освещения по ул. Гранитная в гп Лесогорский (в т.ч. смета) |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Ремонт дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Спортивная в г. Светогорске (от пересечения с ул. Пограничная до пересечения с ул. Красноармейская) | 11 110260,00 | 0 | 9 999234,00 | 1 111026,00 | 0 | 9551865,25 | 0 | 8596678,67 | 955186,58 | 0 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги-1,475 км. |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Пограничная в г. Светогорске (от пересечения с ул. Победы до остановки «Больница») | 6 848748,00 | 0 | 6 163873,00 | 684875,00 | 0 | 4768390,14 | 0 | 4291551,10 | 476839,04 | 0 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия участка-0,616 км |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Труда в гп. Лесогорский (от начала перекрестка со Школьным переулком до дома № 7 по ул. Труда) | 826271,00 | 0 | 743644,00 | 82627,00 | 0 | 714724,33 | 0 | 643251,89 | 71472,44 | 0 | Выполнен ремонт участка асфальтового покрытия -0.149 км |
| Ремонт участка автомобильной дороги по улице Выборгское шоссе в гп. Лесогорский (от пересечения с ул. Береговая до поворота на ДРСУ) | 1 455802,00 | 0 | 1 046600,00 | 409202,00 | 0 | 1368453,38 | 0 | 983803,64 | 384649,74 | 0 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги -0.860 км |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная в гп. Лесогорский (от пересечения с ул. Ленинградская до дома № 16) | 1 986286 | 0 | 1786111 | 200175,00 | 0 | 1 986285,50 | 0 | 1786110,50 | 200175,00 | 0 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги -0.390 |
| Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Новая в дер. Лосево | 544014 | 0 | 489189 | 54825 | 0 | 544013,60 | 0 | 489188,69 | 54824,91 | 0 | Выполнен ремонт участков автомобильной дороги – 0,12634 км |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в г. Светогорск, гп. Лесогорский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 95000,00 | 0 | 0 | 95000,00 | 0 | 95000,00 | 0 | 0 | 95000,00 | 0 | Оказаны 3 услуги на проверку сметной документации по ремонту дорог. |
| Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3,00 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | Оказаны 3 услуги по осуществлению технического надзора и контроля |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Спил и обрезка зелёных насаждений на территорий МО «Светогорское городское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО "Светогорское городское поселение" | 43727 | 0 | 0 | 43727 | 0 | 43726,80 | 0 | 0 | 43726,80 | 0 | Утилизировано 55,125 м3 мусора |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Благоустройство площадки в районе школы по ул. Победы | 595 224 | 0 | 0 | 595 224 | 0 | 595 223,45 | 0 | 0 | 595 223,45 | 0 | Выполнено благоустройство площадки: - отсыпка песком, щебнем; - установка бортовых камней; - асфальтирование. |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| Выполнение работ по обваловке кладбищ на территории МО «Светогорское городское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Содержание кладбищ | 350127 | 0 | 0 | 350127 | 0 | 350126,28 | 0 | 0 | 350126,28 | 0 | Утилизировано 378 м3 мусора |
| Оформление паспорта, протокола отходов от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 5000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | Оформление паспорта- 1 шт. |
| Поставка и монтаж баннера | 83400,00 | 0 | 0 | 83400,00 | 0 | 83400,00 | 0 | 0 | 83400,00 | 0 | Поставка и монтаж баннера -1 шт. |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на благоустройство территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 денежных средств в бюджете МО |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 48202921 | 0 | 20228651 | 27974270 |  | 44365269,70 | 0 | 16790584,49 | 27574685,39 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 7 716775,00 | 0 | 0 | 7 716775,00 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  | 7 398427,00 | 0 | 0 | 7398427,00 | 0 |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  | 12116728,37 | 0 | 7704717,13 | 4412011,24 | 0 |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  | 17133339,33 | 0 | 9085867,36 | 8047472,15 | 0 |  |

Приложение 2

к Постановлению 16

от 13.01.2021

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Механизированная уборка дорог, проездов в зимнее время на территории населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» | 752 105 | 394855 | 752 105 | Выполнено |
| Механизированная уборка дорог, проездов в летнее время на территории населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 752 105 | 394855 | 752 105 | Выполнено |
| Закупка и высадка рассады цветов (уход за клумбами) | 4100 | 4100 | 8490 | Выполнено |
| Выкашивание газонов. | 357985 | 357985 | 178900 | Выполнено |
| Подготовка к Новому году (установка елей, композиций, елочные шары, гирлянды) | 989 | 989 | 989 | Выполнено |
| Содержание фонтана в городском парке | 1 | 1 | 1 | Выполнено |
| Химическая обработка борщевика | 10 | 10 | 20 | Выполнено |
| Устройство детских городков | 1 | 0 | 0 | - |
| Нанесение дорожной разметки в объеме | 1364 | 1364 | 1364 | Выполнено |
| Обслуживание дорожных знаков | 190 | 190 | 190 | Выполнено |
| Уличное освещение (кол-во ТП) | 23 | 27 | 27 | Выполнено |
| Уличное освещение ( Протяженность ) | 35.17 | 42.147 | 42.147 | Выполнено |
| Столбы наружного освещения со светильниками | 921 | 921 | 921 | Выполнено |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения | 2264 | 2264 | 2264 | Выполнено |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: | 1000 | 0 | 0 | - |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в г. Светогорск, гп. Лесогорский | 0 | 0 | 0 | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение» | 125 | 0 | 0 | - |
| Спил и обрезка зеленых насаждений на территории МО «Светогорское городское поселение» | 50 | 0 | 0 | - |
| Транспортировка и утилизация мусора собранного в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» | 130 | 204 | 204 | Выполнено |
| Создание мест (площадок) накопления | 1 | 0 | 0 | - |
| Демонтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | - |
| Благоустройство площадки в районе школы по ул. Победы | 0 | 1 | 1 | Выполнено |
| Выполнение работ по обваловке кладбищ на территории МО «Светогорское городское поселение» | 2 | 0 | 0 | - |
| Оформление паспорта, протокола отходов | 2 | 1 | 1 | Выполнено |
| Поставка и монтаж баннера | 0 | 1 | 1 | Выполнено |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на благоустройство территорий | 0 | 0 | 0 | - |
| Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | 0 | 0 | 0 | - |

Пояснительная записка

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 2020 год показал, что все цели и задачи, поставленные в программе, решаются, целевые индикаторы и показатели программы на период январь-декабрь 2020 года достигнуты.

Объёмы финансирования не соответствуют плану по причине проведения конкурентной закупки, в связи с чем образовалась экономия денежных средств в местном и областном бюджетах.

Вносились изменения Постановлениями от 28.01.2020 № 33, от 23.04.2020 №210, от 21.05.2020 № 247, от 02.07.2020 № 318, от 07.10.2020 № 482, от 21.10.2020 № 520, от 03.12.2020 №593, от 23.12.2020 №655.