Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 23.12.2019 | № | 502 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» за 2019 год |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 28.12.2017г. № 652 (в редакции постановлений от 11.04.2018 № 194, 
от 16.05.2018 № 248, от 12.03.2019 № 101, от 28.03.2019 № 139, от 28.05.2019 № 235, от 25.10.2019 № 426), за 2019 год (приложение 1).

2. Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение» за 2019 год (приложение 2).

3.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     		                                      С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Ренжин А.А.        Андреева Л.А.        Ковшарь  Н.В.         Горюнова Г.Е.        Пугачева Е.М.

Разослано. в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению

от «23» декабря 2019 года №502

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 2019 год

(нарастающим итогом)

тыс. руб.

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год | Объем финансирования Факт за 2019 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Благоустройство дворовых территорий в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не запланированы. |
| 2. Благоустройство общественных территорий в том числе | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 |  |
| 2.1 Благоустройство городского парка г. Светогорска | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 | Произведено благоустройство городского парка. Выполнено устройство резинового покрытия 331 кв.м, устройство тротуарной плитки 329,56 кв.м, асфальтирование площадки под установку скейт-оборудования 777 кв.м. Установлено металлическое ограждение по периметру скейт-площадки 116 м. Высажено кустарников 204 шт. Высажен газон 177 кв.м. Установлены 2 осветительные мачты (2 опоры, 6 светильников). Произведен монтаж уличного оборудования: скамья со спинкой-2шт, скамья-шезлонг -3 шт., урна-7шт, скамья «куб»-3 шт., установлен портал «Светогорск»-1шт., деревянный настил в районе портала-30 кв.м., сиденье на подпорную стенку – 63 м., скамья-1шт., информационный щит -1шт., сиденье-гнездо-1шт. |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 |  |

Приложение 2

к Постановлению

от «23» декабря 2019 № 502

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство дворовых территорий, м2 | 0 | 0 | 0 | Работы не запланированы. |
| Благоустройство общественных территорий, м2 | 0 | 1 840 | 1 840 | Работы выполнены. |

Приложение № 3 
к Постановлению
от 23.12.2019 № 502

Пояснительная записка

В результате реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
МО «Светогорское городское поселение»  за 2019 год достигнуты следующие результаты:

1. Благоустройство дворовых территорий: денежные средства на 2019 год не запланированы.

2. Благоустройство общественных территорий:

Произведено благоустройство городского парка. Выполнено устройство резинового покрытия 331 кв.м, устройство тротуарной плитки 329,56 кв.м, асфальтирование площадки под установку скейт-оборудования 777 кв.м. Установлено металлическое ограждение по периметру скейт-площадки 116 м. Высажено кустарников 204 шт. Высажен газон 177 кв.м. Установлены 2 осветительные мачты (2 опоры, 6 светильников). Произведен монтаж уличного оборудования: скамья со спинкой-2шт, скамья-шезлонг -3 шт., урна-7шт, скамья «куб»-3 шт., установлен портал «Светогорск»-1шт., деревянный настил в районе портала-30 кв.м., сиденье на подпорную стенку – 63 м., скамья-1шт., информационный щит -1шт., сиденье-гнездо-1шт.

2. Вносились изменения Постановлениями от 12.03.2019 № 101, от 28.03.2019 № 139, от 28.05.2019 № 235.

3.  Запланировано денежных средств в сумме 6 235 285,00 рублей, использовано за 2019 год денежных средств 6 235 285,00 рублей.