Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 13.01.2021 | № | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 2020 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 №200, от 30.07.2020 №377), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить отчет за 2020 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации 
от 25.10.2013г. № 324 (с изменениями постановлений от 21.11.2014 № 403,
от 02.07.2015 №226, от 29.09.2015 № 354, от 25.12.2015 г. № 504, от 20.02.2016 № 88,
от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 №132,
от 28.06.2017 № 337, от 18.10.2017 № 525, от 28.12.2017 № 654, от 28.02.2018 № 100,
от 29.05.2018 № 272, от 06.08.2018 №387, от 28.12.2018 № 668, от 11.03.2019 № 97№ 213 
от 30.04.2019, от 10.07.2019 № 308, от 12.12.2019 № 487, от 28.01.2020 № 34, от 07.04.2020 № 180, от 23.04.2020 № 208, от 21.05.2020 № 248, от 16.06.2020 № 298, от 16.09.2020 № 423, 
от 21.10.2020 № 517, от 03.12.2020 №594) (Приложение 1).

- Утвердить отчет за 2020 год о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2).

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации 							А.А. Ренжин

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: Андреева Л.А.	Ковшарь Н.В.	Горюнова Г.Е.	Пугачева Е.М.

Разослано: в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 15

от «13» января 2021года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 2020 год

(нарастающим итогом)

(руб.)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2020 год | Объем финансирования за 2020 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Разработка схемы газоснабжения | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2015 г. |
| 2.Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2015 г |
| 3.Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.3, ул.Московская, д.18 ул.Садовая д.1 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |
| 4.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | -мероприятие реализовано в 2017 |
| 5.Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 6.Ремонт участка труб хоз.-фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортитвная г.Светогорск Количество:250 пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятие реализовано в 2016 |
| 7.Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Общая протяженность:540пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| .8.Выполнение работ по очистке дренажно-ливневой системы МО «Светогорское городское поселение» | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| .9.Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность:70 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 10.Ремонт участка труб хозяйственно-фекальной канализационной системы по адресу:дер.Лосево, ул.Новая, д.8-ул.Новая, д.6 Протяженность:178 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 11.Ремонт участка труб теплосети «транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул.Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул.Ленина, д.5 в г.Светогорске Протяженность:80пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 12.Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | работы выполнены в 2016 году |
| 13.Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск Общая протяженность:180 п.м. | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | работы выполнены в 2016 году |
| 14.Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 15.Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г.Светогорске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 16.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 |
| 17.Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 |
| 18.Оказание услуг по проверке сметной документации | 122000 | 0 | 0 | 122000 | - | 122000,00 | 0 | 0 | 122000,00 | - | Оказаны услуги по проверке 2 сметных документаций по ремонту участков тепловой сети. |
| 19.Ремонт труб хоз.-фекальной канализационной системы по ул.Московская д.10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 20.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 году |
| 21.Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 году |
| 22.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) Количество:3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятия осуществлена в 2018 году |
| 23.Капитальный ремонт труб водопровода и теплосетиот котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогороский | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 24.Актулизация схемы газоснабжения Количество: 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 25.Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул.Октябрьская до д.6 ул.Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 26.Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системыпгт Лесогорский от перекрестка ул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога) до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная Протяженность:1100 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 27.Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 28.«Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-400для блок модульной котельной пгт Лесогорский» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 29.Ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 1 Протяженность:238 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2019 году. |
| 30.Устройство дренажно – ливневой системы в городском парке г. Светогорска Протяженность:200 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятия запланирована в течение последующих лет |
| 31. Прокладка труб тепловой сети в г. Светогорске (ул. Победы от ТК-62 до существующей тепловой сети в ППУ Ø 133 мм) | 2529453 | 0 | 0 | 2529453 | 0 | 2529452,33 | 0 | 0 | 2529452,33 | 0 | Проложено 380 пм труб тепловой сети в г. Светогорске (ул. Победы от ТК-62 до существующей тепловой сети в ППУ Ø 133 мм) на основании МК № 0145300017220000004 от «10» марта 2020 года |
| 32. Прокладка участка труб канализационной сети в г. Светогорске ( ул. Победы, от КК-944 до КК-939;от КК-1 до КК-936; подготовка земельного участка для прокладки канализации) | 1199910 | 0 | 0 | 1199910 | 0 | 1199909,31 | 0 | 0 | 1199909,31 | 0 | Подготовлен участок для прокладки канализации (земляные работы) на основании МК 82 от 13.10.2020 года, проложено 380 пм труб канализационной сети в г. Светогорске от КК-1 до КК-935 на основании МК 94 от 03.11.2020 г. |
| 33. Прокладка участка труб ливневой канализационной сети в г. Светогорске, ул. Победы от ЛК -414 до территории ФОК | 491191 | 0 | 0 | 491191 | 0 | 491190,23 | 0 | 0 | 491190,23 | 0 | Проложено 32 пм труб ливневой канализационной сети в г. Светогорске, ул. Победы от ЛК - 414 до территории ФОК на основании МК № №0145300017220000003 от «02» марта 2020 года |
| 34. Ремонт участка тепловой сети «Южный микрорайон» от автомобильной дороги по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская (Т.1 – врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм) до врезки в существующую тепловую сеть в районе ул. Красноармейская д. 2 (Т.2 – врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм) | 6000000,00 | 0 | 5400000,00 | 600000,00 | 0 | 5970000,00 | 0 | 5373000,00 | 597000,00 | 0 | Произведён ремонт участка тепловой сети, замена 242 пм труб. |
| 35. Ремонт участка труб тепловой сети (от жилого дома по ул. Ленинградское шоссе д. 32 до тепловой камеры ТК-3 и от тепловой камеры ТК-3 до жилого дома по ул. Труда, д. 1А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. Ремонт участка труб дренажно – ливневой канализации по адресу: г. Светогорск, ул. Спортивная в районе кафе «Лайт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37. Ремонт участка магистральной теплосети мкр. «Южный» от ТК–66/1; ТК–66/2 (в районе железнодорожного полотна) до ТК–66–Б (ул. Барочная) | 12047424 | 0 | 12047424 | 0 | 0 | 11388899,19 | 0 | 11388899,19 | 0 | 0 | Произведён ремонт участка магистральной теплосети, замена 474 пм труб |
| 38. Ремонт участка магистральной теплосети мкр. «Северный» от ТК-16 (в районе МКД № 1 по ул.Коробицына) до ТК-18 (в районе д. № 1 по ул.Ленина) | 2952576 | 0 | 2952576 | 0 | 0 | 2542658,30 | 0 | 2542658,30 | 0 | 0 | Произведён ремонт участка магистральной теплосети, замена 172 пм труб |
| 39. Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Оказаны услуги по техническому надзору и контролю за выполнением работ по ремонту участков магистральной теплосети |
| 1 квартал |  |  |  |  |  | 57000.00 | 0 | 0 | 57000.00 | 0 |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  | 3020642.56 | 0 | 0 | 3020642.56 | 0 |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  | 6035000.00 | 0 | 5373000.00 | 662000 | 0 |  |
| 4 квартал |  |  |  |  |  | 15161466,80 | 0 | 13931557,49 | 1229909,31 | 0 |  |
| итого | 25372554 | 0 | 20400000 | 4972554 | 0 | 24274109,36 | 0 | 19304557,49 | 4969551,87 | 0 |  |

Приложение № 2

к Постановлению № 15

от «13» января 2021 года

ОТЧЕТ

о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 2020 год

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Разработка схемы газоснабжения | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2015 г. |
| 2.Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 поул. Гагарина пгт Лесогорский | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2015 г. |
| 3.Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.3, ул.Московская, д.18 ул.Садовая д.1 | - | - | - | Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года не запланирована |
| 4.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2017 г. |
| 5. Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации | - | - | - | Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года не запланирована |
| 6. Ремонт участка труб хоз.-фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортитвная г.Светогорск Количество:250 пм | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2016 г. |
| 7.Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Общая протяженность:540пм | - | - | - | Реализация мероприятия в 2018 году –не запланирована |
| 8.Выполнение работ по очистке дренажно-ливневой системы МО «Светогорское городское поселение» | - | - | - | Реализация мероприятия в 2018 году –не запланирована |
| 9.Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность:70 пм | - | - | - | Реализация мероприятия в 2018 году –не запланирована |
| 10.Ремонт участка труб хозяйственно-фекальной канализационной системы по адресу:дер.Лосево, ул.Новая, д.8-ул.Новая, д.6 Протяженность:178 пм | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2018 году |
| 11.Ремонт участка труб теплосети «транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул.Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул.Ленина, д.5 в г.Светогорске Протяженность:80пм | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2018 году |
| 12.Ремонт тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2016 г. |
| 13.Ремонт магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г. Светогорск | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2016 г. |
| 14. Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул. Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул. Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский Протяженность:360 п.м. | - | - | - | Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года не запланирована |
| 15.Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г.Светогорске | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2018 году |
| 16.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2017 г. |
| 17.Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2017 г. |
| 18.Оказание услуг по проверке сметной документации | 0 | 2 | 2 | Проведение проверки сметной документации позволяет определить соответствие или несоответствие проектной документации требованиям Законодательства РФ, строительным нормам, правилам и стандартам. |
| 19.Ремонт труб хоз.-фекальной канализационной системы по ул.Московская д.10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 пм | - | - | - | Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года не запланирована |
| 20.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2017 г. |
| 21.Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2017 г. |
| 22.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) Количество:3 шт. | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2018 году |
| 23.Капитальный ремонт труб водопровода и теплосетиот котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогороский Протяженность:390пм | - | - | - | Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2019 года не запланирована |
| 24.Актулизация схемы газоснабжения Количество: 1 шт. | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2018 году |
| 25.Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул.Октябрьская до д.6 ул.Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90пм | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2018 году |
| 26.Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы пгт Лесогорский от перекрестка ул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога) до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная Протяженность:1100 пм | - | - | - | Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2020 года - не запланирована |
| 27.Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 пм | - | - | - | Реализация мероприятия в период январь-сентябрь 2020 года –не запланирована |
| 28. «Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-400для блок модульной котельной пгт Лесогорский» | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2019 году |
| 29.Ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 1 Протяженность:238 пм | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2019 году |
| 30.Устройство дренажно – ливневой системы в городском парке г. Светогорска Протяженность:200 пм | - | - | - | Мероприятие реализовано в 2019 году |
| 31. Прокладка труб тепловой сети в г. Светогорске (ул. Победы от ТК-62 до существующей тепловой сети в ППУ Ø 133 мм) | 0 | 380 | 380 | Проложено 380 пм труб тепловой сети в г. Светогорске |
| 32. Прокладка участка труб канализационной сети в г. Светогорске (ул. Победы, от КК-944 до КК-939; от КК-1 до КК-936; подготовка земельного участка для прокладки канализации) | 0 | 380 | 380 | Проложено 380 пм труб канализационной сети в г. Светогорске |
| 33. Прокладка участка труб ливневой канализационной сети в г. Светогорске, ул. Победы от ЛК -414 до территории ФОК | 0 | 32 | 32 | Проложено 32 пм труб канализационной сети в г. Светогорске |
| 34. Ремонт участка тепловой сети «Южный микрорайон» от автомобильной дороги по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская (Т.1 – врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм) до врезки в существующую тепловую сеть в районе ул. Красноармейская д. 2 (Т.2 – врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм) | 242 | 242 | 242 | Ремонт участка тепловой сети-выполнен |
| 35. Ремонт участка труб тепловой сети (от жилого дома по ул. Ленинградское шоссе д. 32 до тепловой камеры ТК-3 и от тепловой камеры ТК-3 до жилого дома по ул. Труда, д. 1А) | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. Ремонт участка труб дренажно – ливневой канализации по адресу: г. Светогорск, ул. Спортивная в районе кафе «Лайт» | 0 | 0 | 0 |  |
| 37. Ремонт участка магистральной теплосети мкр. «Южный» от ТК–66/1; ТК–66/2 (в районе железнодорожного полотна) до ТК–66–Б (ул. Барочная) | 474 | 474 | 474 | Ремонт участка магистральной тепловой сети-выполнен |
| 38. Ремонт участка магистральной теплосети мкр. «Северный» от ТК-16 (в районе МКД № 1 по ул.Коробицына) до ТК-18 (в районе д. № 1 по ул.Ленина) | 172 | 172 | 172 | Ремонт участка магистральной тепловой сети-выполнен |
| 39. Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | 1 | 1 | 1 | Услуги оказаны |

Пояснительная записка

- Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 2020 год показал, что все цели и задачи, поставленные в программе, решаются, целевые индикаторы и показатели программы на период январь-декабрь 2020 год достигнуты.

Финансовые объёмы на ремонт магистральных теплосетей не соответствуют плану по причине исключения из локальных смет материалов, замена которых, не являлась необходимой, что выявилось при производстве работ.

- В период январь - декабрь 2020 года в программу постановлениями от 28.01.2020 № 34, от 07.04.2020 № 180, от 23.04.2020 № 208, от 21.05.2020 № 248, от 16.06.2020 № 298, от 16.09.2020 № 423, от 21.10.2020 № 517, от 03.12.2020 №594 внесены изменения.