**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство территории муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Организация уличного освещения пос. Правдино |  | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Август-сентябрь 2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта запланировано на август – сентябрь 2017 года |
| 1.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения пос.Правдино | Сентябрь-октябрь 2017 года | Подрядная организация | Организация уличного освещения пос.Правдино | Выполнение работ запланировано на сентябрь – октябрь 2017 года |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь- 2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области.Староста пос.Правдино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объекта в октябре 2017 года |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь-ноябрь 2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Выполнение муниципального контракта | приемка и оплата выполненных работ – октябрь – ноябрь 2017 года |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август-сентябрь 2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка муниципальной программы – август – сентябрь 2017 года |

 И.о. главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Ренжин/

 МП