Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 02.10.2018 | № | 462 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2018 года |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 10.10.2017г. № 524 (в редакции постановлений 
от 28.12.2017 № 656,  от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, 
от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411), за 9 месяцев 2018 года (приложение 1).

2. Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2018 года (приложение 2).

3.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     						С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Андреева Л.А.        Ренжин А.А.	Ковшарь  Н.В.         Горюнова Г.Е.        Сыса Ю.Н.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 462

от «02» октября 2018 года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2018 года

(нарастающим итогом)

тыс.руб

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год | Объем финансирования Факт за 9 месяцев 2018 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 18 291,387 |  |  | 18 291,387 |  | 10 721,734 |  |  | 10 721,734 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 2.1. Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  |  | 500,000 |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | Закуплено цветочной рассады всего 13910 штук: Георгины 1600 шт., Колеус (Черный Дракон) 750 шт., Петуния ампельная 180 шт., Петуния кустовая 2550 шт., Цинерария 4300 шт., Сальвия 1500 шт., Анютины глазки 50 шт., Агератум 300 шт., Настурция карликовая 330 шт., Тагетис (Лимонная капля) 1500 шт., Тагетис (Кармен) 600 шт., Бегония 250шт. |
| 2.2. Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 350,000 |  |  | 350,000 |  | 347,149 |  |  | 347,149 |  | Высадка цветов в клумбы в количестве 13910 штук., услуги поливочной машины 14,45 м/часов |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 3.1. Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 950,000 |  |  | 950,000 |  | 600,000 |  |  | 600,000 |  | Услуги автовышки в количестве 64 м/часа, а/погрузчик 38 м/часа для демонтажа новогодней атрибутики, монтажа и демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России». Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 6-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - 4-х табличек: - объемно-пространственной композиция "Снежный квартет". Произведено отключение 98 консолей. Произведен монтаж: 120 флагов, 1 объемно-пространственной композиции, 6 баннеров, 8 табличек, 52 баннеров на опоры освещения, 1 флаговой растяжки. Произведен демонтаж: 120 флагов, 1 объемно-пространственной композиции, 6 баннеров, 8 табличек, 52 баннеров на опоры освещения, 1 флаговой растяжки. |
| 3.2. Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 200,000 |  |  | 200,000 |  | 127,100 |  |  | 127,100 |  | Закуплено: флагов триколор 50 шт., флагов на объемно-пространственную композицию 2 шт., баннеров 4 шт., таблички к «9 мая» и «Дню России» 8 шт. |
| 3.3. Содержание парка (вывоз мусора) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.4. Мероприятие по борьбе с борщевиком | 150,000 |  |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  | 150,000 |  | Обработано 10 га борщевика. |
| 3.5. Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 900,000 |  |  | 900,000 |  | 898,970 |  |  | 898,970 |  | Выкошено газонов S=357985 м2 |
| 3.6. Обустройство детской и спортивной площадок в городском парке г. Светогорска | 3 150,000 |  | 2 000,000 | 1 150,000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.7. Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 500,000 |  |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  | Выполнен пуск и консервация на зимний период 1 фонтана. |
| 3.8. Разработка проектов (дизайн - проектов) благоустройства | 663,676 |  |  | 663,676 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.8.1. Разработка дизайн – проекта на благоустройство городского парка | 200,000 |  |  | 200,000 |  | 198,000 |  |  | 198,000 |  | Разработан дизайн – проект по благоустройству городского парка. |
| 3.8.2. Разработка дизайн – проекта на благоустройство территории пгт Лесогорский | 71,955 |  |  | 71,955 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.9. Поставка и установка скамеек и урн | 270,100 |  |  | 270,100 |  | 270,100 |  |  | 270,100 |  | Поставлено и установлено 16 скамеек и 15 урн |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 4.1.1 Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл. сетей при увеличении мощностей) | 7 991,700 |  |  | 7 991,700 |  | 4 410,618 |  |  | 4 410,618 |  | Обслуживание ТП в количестве 30 штук. |
| 4.1.2. Получение актов технологического присоединения | 70,000 |  |  | 70,000 |  | 22, 908 |  |  | 22,908 |  | Получено три комплекта документов. |
| 4.1.3 Замена прибора учета эл. энергии | 8,300 |  |  | 8,300 |  | 8,300 |  |  | 8,300 |  | Заменен 1 прибор учета эл. энергии |
| 4.2. Нанесение дорожной разметки | 600,000 |  |  | 600,000 |  | 600,000 |  |  | 600,000 |  | Нанесено дорожной разметки S=1 364,85 м2 |
| 4.3.Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 618,000 |  |  | 618,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 5.1..1Ремонт участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Каскадная г. Светогорск (от плотины до остановки «ул. Каскадная») | 4 578,046 |  | 4 039,180 | 538,866 |  | 3 877,930 |  | 3 590,964 | 286,966 |  | Отремонтировано асфальтового покрытия а/дороги S=3780 м2 |
| 5.1.2.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина пгт Лесогорский ( от примыкания ул. Лен. Шоссе до дома № 5) | 3 301,461 |  |  | 3 301,461 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 5.1.3.Ремонт участка дороги по ул. Пионерская (от автомобильной дороги до ДОЛ «Огонёк») в МО "Светогорское городское поселение" Выборгского района | 1 591,005 |  | 1 328,900 | 262,105 |  | 1 288,714 |  | 1 193,349 | 95,365 |  | Отремонтировано а/дороги S= 3660 м2 |
| 5.1.4.Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Заводская, ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Кирова, ул. Барочная, ул. Гарькавого, ул. Школьная, ул. Парковая, ул. Рощинская, ул. Ленина, ул. Красноармейская (объездная) в г. Светогорске и ул. Летчиков в пгт Лесогорский | 454,066 |  |  | 454,066 |  | 454,066 |  |  | 454,066 |  | Выполнен ямочный ремонт а/дорог S =366 м2 |
| 5.1.5. Ремонт дорог | 243,497 |  |  | 243,497 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.2.Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 38,500 |  |  | 38,500 |  | Оказаны услуги по проверке сметной документации на ремонт дороги по ул. Пионерская в г. Светогорске; ремонт дорог по ул. Каскадная и ул. Красноармейская в г. Светогорске. |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 6.1.Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение" | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.2.Вырубка сухих деревьев | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.3.Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» | 1 300,000 |  |  | 1 300,000 |  | 1 300,000 |  |  | 1 300,000 |  | Собрано и вывезено 135 тонн мусора. |
| 6.4. Обустройство контейнерной площадки (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадку; устройство ограждения) для сьора бытового мусора в дер. Лосево | 250,000 |  |  | 250,000 |  | 250,000 |  |  | 250,000 |  | Установлена 1 контейнерная площадка |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| 7.1. Содержание кладбищ | 300,000 |  |  | 300,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 47 531,238 |  | 7 368,080 | 40 163,158 |  | 26 564,089 |  | 4 784,313 | 21 779,776 |  |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 5 528,033 |  |  | 5 528,033 |  |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  | 7 360,933 |  |  | 7 360,933 |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  | 13 675,123 |  | 4 784,313 | 8 890,810 |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Постановлению

от «02» октября 2018 № 462

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 80 | В IV Квартале 2018 года будут проводиться работы по зимней механизированной уборке территории МО «Светогорское городское поселение». |
| Содержание территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 80 | В течение IV квартала 2018 года планируется выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение». |
| Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 100 | Выполнено |
| Создание условий для массового отдыха жителей МО «Светогорское городское поселение» Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | 0 | 100 | 75 | В IV квартале 2018 года планируется подготовка муниципального образования к празднованию Нового года. |
| Благоустройство городских, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 75 | В IV квартале 2018 года проводятся работы по ремонту дороги по ул. Гагарина пгт Лесогорский. |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 85 | В IV квартале 2018 года планируется установка технических средств организации дорожного движения. |