Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 01.04.2019 | № | 148 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации мероприятий 
муниципальной программы «Информатизация администрации 
муниципального образования «Светогорское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области» за  1 квартал 2019 года

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение" (с изм. от 30.09.2013 №265, в ред. от 15.10.2015 №384), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной  программы «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» за 1 квартал 2019 год, утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 23.10.2013 №306 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»  (в ред. постановления от 12.02.2014 №46, от 20.08.2014 №275, от 03.12.2014 №418 , от 06.05.2015  № 154, от 24.11.2015 № 440, 
от 12.02.2016 №79, от 07.12.2016 №696, от 20.02.2017 №103, от 24.11.2017 №589, от 14.02.2018 №81, от 06.09.2018 №429, от 05,03.2019 №91) (Приложение).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
МО «Светогорское городское поселение» в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                            С.В. Давыдов

Исполнитель: Конева Т.В.

Согласовано:	Ковшарь Н.В.		Горюнова Г.Е.		Захарова Н.Л.

Разослано.: в дело, СБУ, СЭД: по списку согласования, сайт

Приложение 1

постановлению администрации 
от «1» апреля 2019 № 148

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информатизация  администрации муниципального образования 
«Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»
за 1 квартал 2019 год

(тыс.руб.)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год | Объем финансирования Факт за 2019 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации МО «Светогорское городское поселение» |
| 1.2. Обеспечение доступа к сети Интернет, содержание официального сайта (хостинг, техподдержка, регистрация домена) | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  | Обеспечение работы официального сайта В соответствии с постановлением администрации от 07.03.2017 №125 «Об официальном сайте муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» сайт по электронному адресу http://www.mo-svetogorsk.ru/ определен официальным представительством МО "Светогорское городское поселение" в сети «Интернет», в том числе для обязательного общественного обсуждения закупок. сайт http://www.svetogorsk-city.ru/ в настоящее время является хранилищем архивной информации Заключен договор на оказание телематических услуг связи и регистрации доменов |
| 1.4. Модернизация и развитие информационно-технологической инфраструктуры, в т.ч. - техническое оснащение рабочих мест современным компьютерным оборудованием и сетевыми коммуникациями; - закупка оборудования технологической инфраструктуры (компьютерное, серверное, сетевое, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование, оргтехника), - развитие локальной сети, - содержание оборудования, - ремонт оборудования | 458,0 |  |  | 458,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Обеспечение работоспособности техники Обеспеченность муниципальных служащих современной компьютерной техникой – 100% Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной сети-90% В 1 квартале 2019 г. закупки не осуществлялись ~ Заключены муниципальные контракты по результатам проведенных электронных аукционов и запросов котировок: на поставку компьютерной техники, а также принадлежностей и комплектующих к компьютерной технике (340780,00 руб., ( 20+10 ед)) на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей (35040,0) Во 2-м квартале 2018 была осуществлена закупка компьютерной техники (3 ед) и комплектующих к ней (10 ед),на сумму 66970,00 руб. поставка расходных материалов (тонер – картриджей) (28899,00- 25 ед.) поставка блока питания – 1491,72 руб. заправка картриджей (10_ед.), В 3-м квартале 2018 г. была осуществлена заправка картриджей (12 ед.) В 4-м квартале 2018 г. была осуществлена заправка картриджей (18 ед.) - поставка системного блока (1 ед.) (40740,00 руб. ) - поставка карты памяти (1 ед.) (3500,00 руб. ) - ремонт оргтехники (3 ед) (8500,00 руб. ) - заправка картриджей (31 ед.) (23847,00 руб.) картриджей (8+27 ед.), поставка компьютерной техники (3 ед.), сотовых телефонов (3 ед.)~ |
| 1.5. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления на основе сетевых компьютерных технологий, использование современных информационных технологий, в том числе: - закупка, внедрение, сопровождение лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения, - лицензирование имеющегося программного обеспечения, - оснащение рабочих мест электронными информационными системами; - обслуживание информационных систем | 975,7 |  |  | 975,7 |  | 132,402 132,402 |  |  | 132,402 132,402 |  | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение – 100% Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к правовым справочным системам- 100% Заключены муниципальные контракты, в том числе по результатам проведенных электронных аукционов и запросов котировок: Оказание услуг по обслуживанию ранее установленных и используемых информационных систем в 2019 г. (70000,00) Оказание услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники, серверного оборудования, офисной техники, локальной вычислительной сети и АТС в 2019 г. (350000,00) Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационной автоматической системы 1-С Бухгалтерия на 2017\ г.г. (74660,00\23490\51170,00) Оказание услуг по обслуживанию ранее установленных и используемых систем АЦК-Финансы, АЦК-Планирование, АЦК-контроль, АЦК- Госзаказ и Свод-СМАРТ в 2019 г.г. (145800,00) Заключен мун.контракт на возмездное оказание услуг по сопровождению АИСОГД (96408,00) Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационной автоматической системы 1-С Бухгалтерия на 2018\2019 г.г. (23490\78300,00\54810,00) Оказание услуг по ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы "1С:Предприятие") на 2018\2019 г.г. (7350,00\29400,00\22050,00) Оказание услуг по обслуживанию компонентов программного комплекса оформления сметной документации "Сметный калькулятор" (66600,00) В 1 квартале 2019 г. осуществлялось: - обслуживание информационных систем, сервисное обслуживание компьютерного и серверного оборудования, ЛВС и АТС - обслуживание ПО: 1С-бухгалтерия, ИТС 1С, АЦК-финансы, АИСГОД |
| 2. Обеспечение электронного взаимодействия для реализации возможности получения муниципальных услуг населением в электронном виде и осуществления межведомственного взаимодействия |
| 2.2. Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием государственных информационных систем, а также информационно-коммуникационных программ на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности муниципальных услуг Заявителю представлена возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и направления их по электронной почте. Административными регламентами предусмотрен прием направленных по электронной почте документов с последующим представлением их на бумажном носителе в установленные сроки. Возможно удостоверение документов, направленных по электронной почте, простой электронной подписью. |
| 2.3. Использование регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также интернет-ресурсов поставщика данных | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество рабочих мест, подключенных к СМЭВ – 3 Установлен региональный сегмент СМЭВ на 3 рабочих местах (возможность осуществлять межведомственное взаимодействие с целью предоставления МУ) Отделом по управлению имуществом и отделом городского хозяйства осуществляется межведомственное взаимодействие с использованием интернет-ресурса поставщика услуг (Росреестр) при оказании муниципальных услуг населению. |
| 3. Внедрение и развитие единой системы электронного документооборота в деятельность администрации МО «Светогорское городское поселение» |
| 3.1.- Закупка оборудования - установка программного обеспечения - услуги по внедрению - содержание и ремонт оборудования - информационно-техническое сопровождение системы электронного документооборота | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  | Внедрение СЭД в деятельность администрации Доля структурных подразделений администрации, подключенных к СЭД достигнута- 100% В 1 квартале 2019 г. мероприятия не проводились |
| 4. Создание системы обеспечения информационной безопасности, защиты информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа и обеспечение устойчивости функционирования системы электронного документооборота |
| 4.1. Приобретение комплекса защиты информа-ционных систем и ресурсов: - закупка оборудования для создания систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных, - закупка лицензионного программного обеспечения для создания систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных - выполнению работ по созданию систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных. | 31,0 |  |  | 31,0 |  | 0 0 |  |  |  |  | Доля муниципальных информационных систем, для которых обеспечены меры информационной безопасности – 100% Действует заключенный в 2018 г. мун.контракт на оказание услуг по продлению антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security Стандартный (защита рабочих станций и серверов) ~ По результатам запроса котировок заключен муниципальный контракт на Оказание услуг по продлению антивирусной защиты Kaspersky Endoiint Security Стандартный (защита рабочих станций и серверов) станций и серверов |
| 5. Создание необходимой нормативной правовой базы в сфере муниципального регулирования ИКТ и информатизации администрации, включая создание нормативной базы формирования и использования электронного документооборота |
| 5.1. Разработка организационной, методологической и нормативной правовой базы для организации электронного документооборота, обеспечения информационной безопасности и защиты информационных систем и ресурсов администрации, регламентирующих работу информационно-телекоммуникационной сети администрации | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение нормативных правовых актов Разработана инструкция по делопроизводству и документообороту в администрации МО "Светогорское городское поселение" (с учетом внедрения ПП 1С Документооборот государственного учреждения 8) |
| Всего по Программе 2019 | 1525,7 |  |  | 1525,7 |  | 132,402 |  |  | 132,402 |  |  |
| 1 квартал 2019 |  |  |  |  |  | 132,402 |  |  | 132,402 |  |  |
| 2 квартал 2019 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель Конева Т.В.