Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 02.04.2021 | № | 148 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2021 года |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", (в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 №200, от 30.07.2020 №377), администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 08.10.2020 года № 489
(в редакции постановления от 04.03.2021 № 103), за 1 квартал 2021 года (приложение 1).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 								Е.Е. Цой

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: Ренжин А.А.	Андреева Л.А.	Ковшарь Н.В.	Горюнова Г.Е.	Пугачева Е.М.

Разослано.: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению

от «02» апреля 2021 года №148

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» 
за 1 квартал 2021 года

(нарастающим итогом)

рублей

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2021 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов» |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов | 12 598 000,00 | 0 | 0 | 12 598 000,00 | 0 | 3 481 115,31 | 0 | 0 | 3 481 115,31 | 0 | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборка снега; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов; -погрузка и вывоз снега; -обслуживание 190 ед СОДД. |
| Организация озеленения территории |
| 2.1. Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 150 000,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на май 2021 года |
| 2.2. Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 70 000,00 | 0 | 0 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на июнь 2021 года |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей |
| 3.1. Оказание услуг по монтажу/демонтажу праздничной атрибутики (Новогодней, ко Дню Победы и Дню города) | 350 000,00 | 0 | 0 | 350 000,00 | 0 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  | Услуги а/погрузчика в количестве 10 м/часов, автовышки в количестве 23,1 м/часов для демонтажа новогодней атрибутики, Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 115 елочных шаров; - 12-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; Произведено отключение 58 консолей |
| 3.2 Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 100 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на апрель 2021 года |
| 3.3. Мероприятие по борьбе с борщевиком | 70 048,00 | 0 | 0 | 70 048,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована: 1 этап – май, 2 этап – август 2021 года |
| 3.4. Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 200 000,00 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована: пуск фонтана – до 01.06.2021 года, консервация – до 30.09.2021 |
| 3.5. Разработка проектов | 1 449 000,00 | 0 | 0 | 1 449 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на май 2021 года |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 4.1 Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей), оформление/переоформление актов о технологическом присоединении в т.ч. | 7 220 000,00 | 0 | 0 | 7 220 000,00 | 0 | 2 466 980,69 | 0 | 0 | 2 466 980,69 | 0 | Обслуживание не менее 39265 м уличного освещения. Потребление электроэнергии. |
| 4.1.1. Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей), оформление/переоформление актов о технологическом присоединении в т.ч. | 7 200 000,00 | 0 | 0 | 7 200 000,00 | 0 | 2 466 980,69 | 0 | 0 | 2 466 980,69 | 0 |  |
| 4.1.2 Получение актов технологического присоединения | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на сентябрь 2021 года |
| 4.2. Нанесение дорожной разметки | 732 000,00 | 0 | 0 | 732 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована: 1 этап – май 2021 года, 2 этап – до 01.09.2021 года |
| 4.3. Установка технических средств организации дорожного движения | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на июнь 2021 года |
| 4.4. Разработка проектов наружного уличного освещения | 230 000,00 | 0 | 0 | 230 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на август 2021 года |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов |
| 5.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 980 445,00 | 0 | 1 782 400,00 | 198 045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.1. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гарькавого в г. Светогорск | 1 980 445,00 | 0 | 1 782 400,00 | 198 045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на май 2021 года |
| 5.2.Ямочный/текущий ремонт автомобильных дорог | 2 301 955,00 | 0 | 0 | 2 301 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на июнь 2021 года |
| 5.3. Оказание услуг по проверке сметной документации | 100 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 0 | 9 000,00 | 0 | 0 | 9 000,00 | 0 | Оказаны услуги по проверке сметной документации на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Гарькавого в г. Светогорск |
| 5.4. Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» |  |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2. Спил и обрезка зеленых насаждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3. Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки | 200 000,00 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на апрель 2021 года |
| 6.4. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| 7.1. Выполнение работ по обваловке кладбищ на территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2. Содержание кладбищ (Вывоз мусора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 27 801 448,00 | 0 | 1 782 400,00 | 26 019 048,00 | 0 | 6 107 096,00 | 0 | 0 | 6 107 096,00 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 6 107 096,00 | 0 | 0 | 6 107 096,00 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» |
| 1. Благоустройство общественных территорий |
| Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры по адресу: г. Светогорск, ул. Победы, д. 37 | 33 500 000,00 | 9 442 666,80 | 20 706 333,20 | 3 351 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт и начало работ с 01.04.2021г. до 01.09.2021г. |
| Благоустройство городской площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Благоустройство территории для массовых гуляний по адресу: гп Лесогорский, пер. Школьный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Благоустройство дворовых территорий |
| 2.1.Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск, ул. Красноармейская д. 32 | 7 925 052,00 | 0 | 7 132 000,00 | 793 052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по условию м/к на июнь 2021 года |
| 2.2.Благоустройство дворовой территории по адресу: д. Лосево, д. 9, 10, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 41 425 052,00 | 9 442 666,80 | 27 838 333,20 | 4 144 052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение качественным жильём граждан» |
| 1. Улучшение жилищных условий граждан (молодых семей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 6 220 869,31 | 2 125 537,54 | 1 064 442,18 | 3 030 889,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение жилых помещений на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного фонда: г. Светогорск, ул. Ленина д.8, кв.1,3; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2, кв.; | 6 220 869,31 | 2 125 537,54 | 1 064 442,18 | 3 030 889,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована апрель-май 2021 года |
| 2.2. Возврат денежных средств за приобретенные жилые помещения в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда этап 2013-2017 года» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Ликвидация аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | 2 100 000,00 | 0 | 2 079 000,00 | 21 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Снос аварийного МКД по адресу: пгт Лесогорский, ул. Лесной Кордон д.5 | 2 100 000,00 | 0 | 2 079 000,00 | 21 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на июль 2021 года |
| 4. Обследование технического состояния МКД, муниципального жилищного фонда | 539 000,00 | 0 | 0 | 539 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на май 2021 года |
| 5. Ремонт содержание, обслуживание общего имущества МКД, муниципального жилищного фонда, в т.ч. в соответствии с п.3 ст.153 ЖКРФ, в т.ч.: | 782 165,00 | 0 | 0 | 782 165,00 | 0 | 191 199,72 | 0 | 0 | 191 199,72 | 0 | Предоставление жилищно- коммунальных услуг по адрес: гп. Лесогорский, ул. Садовая д.16 в январе и феврале 2021 года, Потребление электроэнергие по адресу: г. Светогорск, ул. Красноармейская д.3 в январе и феврале 2021 года. Произведена замена входной двери и оконного блока по адресу: г. Светогорск, ул. Красноармейская д.32, кв. 181. |
| 6. Взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения | 3 600 000,00 | 0 | 0 | 3 600 000,00 | 0 | 1 123 329,56 | 0 | 0 | 1 123 329,56 | 0 | взносы за капитальный ремонт общего имущества: Январь 2021 - 61583,32 кв.м. февраль 2021 – 59 624,32 кв.м |
| 7. Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на октябрь 2021 года |
| 8. Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилищного фонда | 90 000,00 | 0 | 0 | 90 000,00 | 0 | 20 566,34 | 0 | 0 | 20 566,34 | 0 | Услуги по начислению платы за нем муниципальных жилых помещений январь 2021 и февраль 2021 года |
| 9. Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована |
| Итого по подпрограмме: | 13 342 034,31 | 2 125 537,54 | 3 143 442,18 | 8 073 054,59 | 0 | 1 335 095,62 | 0 | 0 | 1 335 095,62 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 1 335 095,62 | 0 | 0 | 1 335 095,62 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт объектов, сетей теплоснабжения | 17 348 225,00 | 0 | 14 412 532,00 | 2 935 693,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. Ремонт участка труб тепловой сети (от жилого дома по ул. Ленинградское шоссе д. 32 до тепловой камеры ТК-3 и от тепловой камеры ТК-3 до жилого дома по ул. Труда, д. 1А) | 1 334 300,00 | 0 | 0 | 1 334 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на апрель 2021 года |
| 1.2. Ремонт участка теплосети «Южный микрорайон, г. Светогорск от ТК–65-А (ул. Барочная) до автодороги ул. Красноармейская | 16 013 925,00 | 0 | 14 412 532,00 | 1 601 393,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на апрель 2021 года |
| 2. Капитальный ремонт, ремонт объектов, сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Капитальный ремонт, ремонт объектов, сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Капитальный ремонт, ремонт объектов, сетей ливневой канализации | 717 100,00 | 0 | 0 | 717 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. Ремонт участка труб дренажно – ливневой канализации по адресу: г. Светогорск, ул. Спортивная в районе кафе «Лайт» | 717 100,00 | 0 | 0 | 717 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на апрель 2021 года |
| 5. Газификация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 18 065 325,00 | 0 | 14 412 532,00 | 3 652 793,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт объектов, сетей теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Капитальный ремонт, ремонт объектов, сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Капитальный ремонт, ремонт объектов, сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Капитальный ремонт, ремонт объектов, сетей ливневой канализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Благоустройство общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Капитальный ремонт объектов культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. Разработка проектов, строительство спортивных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Светогорское городское поселение» |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Проведение на территории целевых профилактических операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: | 100 633 859,31 | 11 568 204,34 | 47 176 707,38 | 41 888 947,59 | 0 | 7 442 191,62 | 0 | 0 | 7 442 191,62 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 7 442 191,62 | 0 | 0 | 7 442 191,62 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |