Администрация	
                                      муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 28.12.2019 | № | 517 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» за 2019 год |

В соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Светогорское городское поселение», администрация МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 30.09.2013 №265; от 15.10.2015 №384), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 2019 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13.08.2014 № 266, (в редакции постановлений от 14.11.2014 
№ 391; от 23.07.2015 № 277, от 08.10.2015 № 374; от 18.11.2015 № 431; от 20.01.2016 
№ 31, от 03.08.2016 №452, от 21.12.2016 №735, от 25.01.2017 №58, от21.06.2017 №322, от 31.01.2018 №57, от 03.04.2018 №144, от 31.07.2018 № 381, от 24.12.2018 № 652, от 05.02.2019 № 65, от 28.03.2019 № 140, от 26.07.2019 № 325, от 26.08.2019 № 346, от 09.12.2019 № 481), приложение 1.

2. Утвердить отчет за 2019 год о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  МО «Светогорское городское поселение», www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава администрации                                                                                        С.В. Давыдов

«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «28» декабря 2019  №517

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности

в МО «Светогорское городское поселение» по итогам за 2019 год

| Мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год (тыс.руб.) | Объем финансирования Факт за 2019 год (тыс. руб.) (нарастающим итогам) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие | Всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | 10.5 | - | - | 10.5 | - | 10.5 | - | - | 10.5 | - | В мае, октябре проверены 20 пожарных кранов муниципальных учреждений |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 55.5 | - | - | 55.5 | - | 55.5 | - | - | 55.5 | - | В мае, октябре проверены 94 пожарных гидранта муниципального образования |
| Строительство пожарных резервуаров (водохранилищ) | 530.75 | - | - | 530.75 | - | 530.75 | - | - | 530.75 | - | Построено 2 резервуара в п. Лесогорский, 1 резервуар в п. Правдино |
| В мероприятии «Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения и т.д.)» | 53.2 | - | - | 53.2 | - | 53,2 | - | - | 53.2 | - | Изготовлены 15 утеплительных коробов на источники противопожарного водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ремонт, поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г. Светогорска, пгт Лесогорский | 189.0 | - | - | 189.0 | - | 189.0 | - | - | 189.0 | - | Заменены 5 гидрантов противопожарного водоснабжения |
| Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводиться без привлечения средств. |
| Поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения д. Лосево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2019 год. |
| Создание и обеспечение деятельности добровольных пожарных формирований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2019 год. |
| Итого 2019 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 838.95 | - | - | 838.95 | - - - - - | 838.95 - 33.0 530.75 275.20 | - - - - - | - - - - | 838.95 33.0 530.75 275.20 | - - - - - |  |

Начальник сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Иванов Н.В.

к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «28» декабря 2019 №517

ОТЧЕТ

о  достижении    показателей   социальной,   бюджетной и экономической эффективности   муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» за 2019 год

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за 2019 г. |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | На начало года на территории муниципального образования системой внутреннего противопожарного водоснабжения оснащены 4 объекта муниципальной собственности – 20 ПК | 20-ПК | Обслуживание и проверка системы внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу осуществляется 2 раза в год (май , октябрь). Всего в наличии 20 кранов противопожарного водоснабжения - май исполнено -октябрь исполнено | - Дом спорта – 2 ПК; - бассейн «Дельфин» - 2 ПК; - общежитие по адресу: ул. Красноармейская, 3 – 4 ПК -Дом Культуры -12 ПК |
| Обслуживание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | На начало года на территории муниципального образования гидрантов наружного противопожарного водоснабжения имеется 93 шт. | 94 шт. | В мае и в октябре проводится обслуживание, проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в количестве 94 шт. - май исполнено -октябрь исполнено |  |
| Подготовка (утепление) гидрантов противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 | На начало года на системе наружного водоснабжения выявлены неисправные или утраченные 8 конструкций для утепления гидрантов, необходимо замена 4 таблички с указанием гидрантов. | 15 шт. | В октябре проведена подготовка (утепление) гидрантов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 в количестве 15 гидрантов (изготовление и установка коробов) |  |
| Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в быту | Обучение неработающего населения по правилам пожарной безопасности в быту проводиться 1 раз в год | 360 чел. | Организовано проведение занятий с неработающим населением по правилам пожарной безопасности в быту. | Занятия проводятся ежемесячно с группой в количестве 35 чел. |
| Ремонт, поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г. Светогорска, пгт Лесогорский | Необходимо замена 5 гидрантов | Показатель не установлено | В октябре проведена замена 5-и гидрантов -г. Светогорск 4 шт -п. Лесогорский 1 шт |  |
| Строительство пожарных резервуаров (водохранилищ) | 2 пожарных резервуара в п. Лесогорский 1 пожарный резервуар в п. Правдино | Показатель не установлено | Построено 2 резервуара в п. Лесогорский, 1 резервуар в п. Правдино |  |

Пояснительная записка.

Цели муниципальной программы достигнуты:

- Обеспечены первичные меры пожарной безопасности на территории населенных пунктов муниципального образования.

- Сокращено количество пожаров и материальных потерь от пожаров, созданы условия для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

- Пропаганда знаний в области пожарной безопасности повысила подготовку населения по соблюдению правил пожарной безопасности.

-Контроль за состоянием системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (проверка 2 раза в год), 100% от имеющихся в наличии. Обеспечены первичными средствами пожаротушения муниципальные объекты.

- В 2019 году вносились изменения постановлениями от 05.02.2019 № 65, от 28.03.2019 № 140, от 26.07.2019 № 325, от 26.08.2019 № 346 от 09.12.2019 № 481

- На 2019 год запланировано на выполнение мероприятий программы 839.00 тыс. рублей, использовано 839.00 тыс. рублей.

Начальник сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Иванов Н.В.

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано:  Ренжин А.А. Пугачёва Е.М.          Горюнова Г.Е.        Ковшарь Н.В.

Разослано.:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО