ПРОТОКОЛ №2

заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды   
на территории МО «Светогорское городское поселение», в администрации   
МО «Светогорское городское поселение»

г. Светогорск 28.02.2018 года.

**Повестка дня:** утверждение дизайн-проектов по многоквартирным домам, набравшим наибольшее количество голосов по критериям отбора для участия в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение"».

Председатель **-** Глава администрации МО «Светогорское городское поселение» -   
Давыдов Сергей Владимирович

Секретарь – Специалист МУ «БАХО» - Банникова Анжела Олеговна.

**Присутствовали:**

- Генералова Раиса Александровна – глава МО "Светогорское городское поселение"

- Ренжин Андрей Александрович – заместитель главы администрации МО "Светогорское городское поселение".

- Андреева Людмила Анатольевна – начальник отдела городского хозяйства администрации МО "Светогорское городское поселение"

- Цурко Анатолий Анатольевич – начальник отдела по управлению имуществом МО "Светогорское городское поселение"

- Чуприкова Елена Николаевна – директор МУ «БАХО»

- Кузнецов Фауст Иванович - депутат совета депутатов МО «Светогорское городское поселение»

- Шныпаркова Татьяна Александровна – представитель собственников многоквартирного дома по адресу: г. Светогорск, ул. Спортивная, д.6

- Гондарев Вячеслав Николаевич – представитель собственников многоквартирного дома по адресу: пгт Лесогорский, ул. Труда, д.1

- Скоробогатько Наталья Михайловна - представитель собственников многоквартирного дома по адресу: пгт Лесогорский, ул. Труда, д.3

- Пищальникова Ольга Викторовна – представитель собственников многоквартирного дома по адресу: д. Лосево, ул. Новая, д.6

- Токарев Семен Владимирович - представитель собственников многоквартирного дома по адресу: д. Лосево, ул. Новая, д.8

**Обсуждали:**

1. Утверждение дизайн-проектов дворовых и общественной территорий, принявших участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды   
   на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

Общественной комиссией были рассмотрены дизайн-проекты дворовых территорий многоквартирных домов по следующим адресам: г. Светогорск, ул. Спортивная, д.6; пгт Лесогорский, ул. Труда, д.1, 3; д. Лосево, ул. Новая, д.6, 8, а также общественной территории – Городской парк.

**Решили:**

Утвердить дизайн-проекты дворовых территорий многоквартирных домов   
по следующим адресам: г. Светогорск, ул. Спортивная, д.6; пгт Лесогорский, ул. Труда, д.1, 3; д. Лосево, ул. Новая, д.6, 8 и общественной территории – Городской парк по следующим позициям:

1. **г. Светогорск, ул. Спортивная, д.6**

* Скамья со спинкой – 7шт. (4шт. около подъездов + 3шт. на детской площадке)
* Урна – 7шт. (4шт. около подъездов + 3шт. на детской площадке)
* Уличного освещения – 11 столбов, включая детскую площадку
* Асфальтирование дворового проезда и дворовой территории 2500 м2, в том числе площадка для парковки – 3 шт. (32Х30 м.; 39 м. п.; 27 м. п)
* Тротуар по периметру здания – 473 м2
* Устройство детской площадки с усовершенствованным (резиновым) покрытием,   
  90 м2 (качели, Песочный дворик, Детский игровой комплекс)
* Вырубка деревьев – 24 шт.
* Установка ограждений (столбики, полусферы), препятствующие проезду по газонам
* Озеленение (газон) 1744 м2
* Высадка кустарников – 18-20 шт.
* За домом, на расстоянии 11 метров от дома, работы по благоустройству, озеленению не проводить по причине наличия инженерных сетей под землей.

1. **пгт Лесогорский, ул. Труда, д.1, 3**

* Скамья со спинкой – 4 шт. на детской площадке. Около подъезда - *отказ собственников*
* Урна – 4 шт. на детской площадке. Около подъезда - *отказ собственников*
* Уличного освещения – 5 столбов, включая детскую площадку
* Асфальтирование дворового проезда и дворовой территории – 600 м2, в том числе площадка для парковки 35 м. п.
* Тротуар 117 м2
* Устройство детской площадки с усовершенствованным (резиновым) покрытием,

100 м2 (баскетбольное кольцо, качели, Песочный дворик, Детский игровой комплекс)

* Вырубка деревьев – 2 шт.
* Установка ограждений, препятствующие проезду по газонам
* Озеленение (газон) 530 м2, в том числе слева от Труда 3
* Высадка кустарников 40 шт.
* Территорию, огороженную заборами собственников не благоустраивать по желанию собственников.

1. **д. Лосево, ул. Новая, д.6, 8**

* Скамья со спинкой – 11шт. (5шт. около подъездов + 3шт. в зоне отдыха + 3шт. на детской площадке)
* Урна – 7шт. (5шт. около подъездов + 2 шт. в зоне отдыха + 1 шт. на детской площадке)
* Уличного освещения – 8 столбов, включая детскую площадку
* Асфальтирование дворового проезда и дворовой территории 2300 м2, в том числе площадка для парковки – 2 шт. (43 м. п; 57 м. п)
* Тротуар вдоль домов – 250 м2
* Устройство детской площадки с усовершенствованным (резиновым) покрытием, 100 м2 (Песочный дворик, Детский игровой комплекс)
* Устройство спортивной площадки с тренажерами (3 тренажера)
* Установка ограждений, препятствующие проезду по газонам
* Озеленение 860 м2
* Высадка кустарников – 76 шт.
* Устройство зоны отдыха – клумба (∅ 1,5м.), скамьи, урны
* Зону за домами не благоустраивать по решению собственников.

1. **Городской парк**

* Устройство тротуарной плитки вокруг городского фонтана площадью 1565 м2
* Озеленение (газон) – 2948 м2

Решение, принятое общественной комиссией, довести до советов домов, победившим   
в конкурсном отборе.

Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банникова А.О.

Ознакомлен

Шныпаркова Татьяна Александровна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гондарев Вячеслав Николаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Скоробогатько Наталья Михайловна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пищальникова Ольга Викторовна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Токарев Семен Владимирович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_