Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 04.10.2019 | № | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 10.10.2017г. № 524 (в редакции постановлений 
от 28.12.2017 № 656,  от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, 
от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411, от 24.10.2018 № 507, от 19.12.2018 № 644, 
от 28.12.2018 № 666, от 12.03.2019 № 102, от 03.06.2019 № 240, от 10.07.2019 № 309, от 29.08.2019 № 358), за 9 месяцев 2019 года (приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года (приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     		                                                  С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Ренжин А.А.        Андреева Л.А.        Ковшарь  Н.В.         Горюнова Г.Е.        Захарова Н.Л.

Разослано.: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению №

от «4» октября 2019 года №400

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2019 года

(нарастающим итогом)

тыс. руб

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год | Объем финансирования Факт за 9 месяцев 2019 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 20 000,000 | 0 | 0 | 20 000,000 |  | 12 082,560 | 0 | 0 | 12 082,560 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО», ОУИ) | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |  | 343,180 | 0 | 0 | 343,180 |  | Закуплено цветочной рассады всего 13580 штук: Георгины 1 600 шт., Петуния ампельная 100 шт., Петуния 1 880 шт., Цинерария 4 100 шт., Сальвия 1500 шт., Агератум 100 шт., Бегония 250шт., Бархатцы (Кармен)1 750 шт., Бархатцы (Лимонная капля) 1 250 шт., Виола 970 шт., Пеларгония ампельная 80 шт. |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |  | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 |  | Высадка цветов в клумбы в количестве 13580 штук. |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |  | 575,000 | 0 | 0 | 575,000 |  | Услуги автовышки в количестве 102 м/часа, а/погрузчик 14 м/часа для демонтажа новогодней атрибутики, монтажа и демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России». Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 8-ми уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 73 консолей. Произведен монтаж/демонтаж: 120-ти флагов на опорах освещения, 2-х флаговых растяжек на опорах освещения, 1-й флажной конструкции, 28-ми баннеров на опорах освещения, 6-ти баннеров. |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 97,000 | 0 | 0 | 97,000 |  | 48,674 | 0 | 0 | 48,674 |  | Закуплено: флагов 150 шт., баннеров 1 шт. |
| Содержание парка (вывоз мусора) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 141,000 | 0 | 0 | 141,000 |  | 141,000 | 0 | 0 | 141,000 |  | Обработано 20 га борщевика. |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 841,565 | 0 | 0 | 841,565 |  | 841,565 | 0 | 0 | 841,565 |  | Выкошено газонов S=153059 м2 |
| Обустройство детской и спортивной площадок в городском парке г. Светогорска; - ул. Еловая гп. Лесогорский | 2 650,359 | 0 | 2 000,000 | 650,359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 602,000 | 0 | 0 | 602,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 8 719,850 | 0 | 0 | 8 719,850 |  | 5 803,551 | 0 | 0 | 5 803,551 |  | Обслуживание ТП в количестве 30 штук. |
| Получение актов технологического присоединения | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |  | 4,473 | 0 | 0 | 4,473 |  | Разработана 1 однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети. |
| Нанесение дорожной разметки | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |  | 428,831 | 0 | 0 | 428,831 |  | Нанесено 1364,85 м2 дорожной разметки. |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 128,831 | 0 | 0 | 128,831 |  | 99,900 | 0 | 0 | 99,900 |  | Установлено 14 дорожных знаков, 14 фундаментов, 14 стоек. |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8,390 | 0 | 0 | 8,390 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Генераторная пгт Лесогорский (от ул. Генераторная до тупика) | 7 350,018 | 0 | 6 808,321 | 541,697 |  | 6 104,212 | 0 | 5 654,331 | 449,881 |  | Выполнен раемонт асфальтового покрытия S- 11 638 м2. Заменено 24 м труб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от пересечения с ул. Пограничная до многоквартирного дома № 16 по ул. Гарькавого) в МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 3 429,326 | 0 | 3 176,584 | 252,742 |  | 3 412,179 | 0 | 3160,701 | 251,478 |  | Выполнен ремонт автомобильной дороги из щебня S – 6 600 м2. |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рощинская г. Светогорска (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул. Ленина) | 1 541,323 | 0 | 1 318,100 | 223,223 |  | 1 541,323 | 0 | 1 318,100 | 223,223 |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги S- 1 266 м2, ремонт тротуара S – 331 м2. |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от многоквартирного дома № 16 по ул. Гарькавого до пересечения с ул. Красноармейская) в МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района | 1 470,826 | 0 | 1 362,425 | 108,401 |  | 1 470,826 | 0 | 1 362,425 | 108,401 |  | Выполнен ремонт автомобильной дороги из щебня S – 2 538 м2. |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Заводская, ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Кирова, ул. Барочная, ул. Гарькавого, ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Красноармейская в г. Светогорске, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Труда в гп. Лесогорский и ул. Новая в дер. Лосево | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |  | 646,646 | 0 | 0 | 646,646 |  | Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общей S - 909 м2. |
| Выполнение работ по обустройству парковочных мест по ул. Рощинская в г. Светогорске. | 970,409 | 0 | 0 | 970,409 |  | 875,263 | 0 | 0 | 875,263 |  | Обустроено парковочных мест общей S – 381 м2. |
| Ремонт асфальтового покрытия проезда к многоквартирным домам № 1,3 по ул. Пограничная (от пересечения с ул. Победы до проезда вдоль дома № 7 по ул. Пограничная) в г. Светогорске | 2 393,564 | 0 | 0 | 2 393,564 |  | 2 249,950 | 0 | 0 | 2 249,950 |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия S- 2 102 м2. |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 |  | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 |  | Заключено 2 муниципальных контракта № 691 от 06.02.2019 и № 731 от 18.02.2019 на проверку сметной документации по ремонту дорог по ул. Генераторная пгт Лесогорский и ул. Рощинская, ул. Л. Толстого в г. Светогорске. |
| Оказание услуг по осуществлению технического контроля и надзора за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Светогорское городское поселение» | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 |  | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 |  | Осуществлен технический надзор и контроль по 4 муниципальным контрактам по ремонту дорог по ул. Л. Толстого, ул. Рощинская в г. Светогорске и ул. Генераторная в гп. Лесогорский. |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Вырубка сухих деревьев | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО "Светогорское городское поселение" | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |  | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |  | Собрано и размещено на полигоне 204 м3 мусора. |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 847,641 | 0 | 0 | 847,641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство контейнерной площадки по адресу: гп. Лесогорский ул. Сентябрьская д. 2 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |  | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |  | Построена 1 контейнерная площадка на 1 металлический контейнер 0,75 м3 |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| Выполнение работ по обваловке кладбищ на территории МО «Светогорское городское поселение» | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 50 573,995 |  | 12 665,430 | 37 908,565 |  | 37 553,133 | 0 | 11 495,557 | 26 057,576 |  |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 7 179,565 | 0 | 0 | 7 179,565 |  |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  | 6 738,066 | 0 | 0 | 6 738,066 |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  | 23 635,502 | 0 | 11 495,557 | 12 139,945 |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Постановлению

от «4» октября 2019 № 400

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 80 | В IV Квартале 2019 года будут проводиться работы по зимней механизированной уборке территории МО «Светогорское городское поселение». |
| Содержание территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 80 | В течение IV квартала 2019 года планируется выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |
| Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 100 | Выполнено |
| Создание условий для массового отдыха жителей МО «Светогорское городское поселение» Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | 0 | 100 | 75 | В IV квартале 2019 года планируется подготовка муниципального образования к празднованию Нового года. |
| Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 0 | 100 | 100 | Выполнено. |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». | 0 | 100 | 85 | В IV квартале 2019 года планируется установка технических средств организации дорожного движения. |

Пояснительная записка

В результате реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов 
МО «Светогорское городское поселение»  за 9 месяцев 2019 год достигнуты следующие результаты:

1. Обеспечение чистоты и безопасности дорожного движения за счет:

- механизированной уборки 752 105м2 дорог, проездов в зимнее и летнее время на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

2. Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет:

-высадки 13580 цветов и ухода за клумбами, и зелеными насаждениями на территории МО «Светогорское городское поселение»;

-выкашивания 357 985 м2 газонов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

3.Обеспечение условий для массового отдыха жителей за счет:

- праздничного оформления территории МО (на период проведения Новогодних праздников, Дня Победы и Дня города), закуплено: флагов 150 шт., баннеров 1 шт.

4.Повышение безопасности дорожного движения за счет:

- нанесения дорожной разметки в г. Светогорске, общей площадью -1364,85 м2;

-обслуживание наружного уличного освещения общей протяженностью – 42,147 км.

- установлено 14 дорожных знаков.

5. Повышение качества асфальтобетонных покрытий улиц, проездов и дворовых территорий, за счет:

- организации и проведения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общей площадью – 25 765 м2 на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

6.Повышение уровня санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет мероприятий:

-Установлена контейнерная площадка;

- Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» объемом 204 м3.

7. Вносились изменения Постановлениями от 12.03.2019 № 102, от 03.06.2019 № 240, от 10.07.2019 № 309, от 29.08.2019 № 358.